แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลตำบลหนองพ้อ   อำเภอควนขนุน    จังหวัดพัทลุง     กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จำนวน (หน่วยนับ) | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  |  | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ |  | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 2561 | จัด ซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวดราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 1. | แผนงานเคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนบก - ไฟไหม้ หมู่ที่ 1 | 1 โครงการ | - | / | - | - | - | / | - | - | 04/2561 | 05/2561 | 08/2561 | 739,000.00- | - | e-bidding |
| 2. | แผนงานเคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนพลี - หัวโชน หมู่ที่ 6 | 1 โครงการ |  | / |  |  | - | / |  |  | 05/2561 | 06/2561 | 09/2561 | 766,000.00.- |  | e-bidding |
| 3. | แผนงานเคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในล้อม - นาสว่าง หมู่ที่ 7 | 1 โครงการ |  | / |  |  | / |  |  |  | 07/2561 | 08/2561 | 10/2561 | 374,000.00.- |  | วิธีเฉพาะ เจาะจง |

ลายมือชื่อ........................................................ผู้จัดทำ                                       ลายมือชื่อ.........................................................ผู้รับผิดชอบ                                                           
                                                    (นางจิดาภา    ชูชุม)                                                                                          (นางดารารัตน์       คงเทพ)
                                              นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                                                                          ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลตำบลหนองพ้อ   อำเภอควนขนุน    จังหวัดพัทลุง     กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จำนวน (หน่วยนับ) | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  |  | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ |  | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 2561 | จัด ซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวดราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 4. | แผนงานเคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน | โครงการปรับปรุง ถนน สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 | 1 โครงการ | - | / | - | - | / | - | - | - | 07/2561 | 08/2561 | 10/2561 | 371,000.00- | - | วิธีเฉพาะ เจาะจง |
| 5. | แผนงานเคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน | โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะฝ้าย - ใสเลียบ หมู่ที่ 5 | 1 โครงการ |  | / |  |  | / |  |  |  | 07/2561 | 08/2561 | 10/2561 | 379,000.00.- | - | วิธีเฉพาะ เจาะจง |
| 6. | แผนงานกีฬาและนันทนาการ | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 | 1 โครงการ |  | / |  |  | / |  |  |  | 08/2561 | 09/2561 | 09/2561 | 300,000.00.- | - | วิธีเฉพาะ เจาะจง |

ลายมือชื่อ........................................................ผู้จัดทำ                                       ลายมือชื่อ.........................................................ผู้รับผิดชอบ                                                           
                                                    (นางจิดาภา    ชูชุม)                                                                                          (นางดารารัตน์       คงเทพ)
                                              นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                                                                         ผู้อำนวยการกองคลัง